МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № 4

Капитальный ремонт участков ТС и сетей горячего водоснабжения от ТК-14 до ТК-6 и от ТК-6 до ТУ больницы, пос. Оредеж ул. Комсомола

п. Оредеж.       		                                                                 «14» ноября 2014 г.

Администрация Оредежского сельского  поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о. главы администрации Павлова Анатолия Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «СК Котлотехника», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Юдина Сергея Юрьевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является п. 9 ст. 93 Федерального закона от 22 марта 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения   государственных и муниципальных нужд».

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с прилагаемой  сметной документацией , выполнить на свой страх и риск на условиях генерального подряда на Капитальный ремонт участков ТС и сетей горячего водоснабжения от ТК-14 до ТК-6, от ТК-6 до ТУ больницы, пос. Оредеж , а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.

1.3.Подрядчик обязуется полностью выполнить подрядные работы и сдать их Заказчику в срок до 30.11.2014 г. а Заказчик обязуется уплатить Подрядчику указанную в контракте цену.

Статья 2. Стоимость работ по контракту.

2.1. Общая сметная стоимость выполнения ремонтно-восстановительных работ в соответствии со сметой, являющейся приложением, с учетом всех налогов в текущих ценах 2014 года составляет    4174154 руб. ( четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре руб. ), в т.ч. НДС 18 %, ( в т.ч. бюджет ЛО — 3797 000 руб., бюджет МО «Оредежское СП» - 377154 руб. )

2.2.Стоимость ремонтно-восстановительных работ может быть изменена в ходе исполнения контракта по соглашению сторон с оформлением дополнительного соглашения, но не более стоимости контракта, установленной п. 3.1.

2.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

Статья 3. Платежи и расчеты.

3.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за счет средств  бюджета Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, но только после получения субвенции из бюджета Ленинградской области в размере указанном в п. 2.1. настоящего договора.

3.2.  Оплата за выполненные работы будет произведена ежемесячно по факту выполнения работ.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком подрядных работ являются справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемые к ним акты (формы КС-2). Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями статьи 3 контракта с учетом фактически выполненных работ.

3.4. Подрядчик 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца составляет и передает Заказчику документы, указанные в п.4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и передает необходимое количество экземпляров Подрядчику.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст. 7 настоящего контракта. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от СД и СНиП, к оплате не принимаются.

Статья 4. Обязательства сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту строительную площадку в течение 3 (трех) дней после заключения контракта.

4.1.2. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке -сметную документацию.

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

5.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывать их приемку.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика объект, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом ремонтно-восстановительные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными Нормами и Правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

4.2.5.  Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

4.2.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.2.7. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования.

Статья 5. Устранение недостатков.

5.1.. В случае если техническим надзором Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика без дополнительного уведомления Подрядчика.

5.2. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным подрядным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации со дня сдачи объекта в соответствии со ст. 756, 724 ГК РФ.

Статья 6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. По завершению всех работ на объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта.

6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение  приемочной комиссии и обеспечивает участие в них заинтересованных представителей.

6.3. Сдача выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно, приемка их Заказчиком оформляется справками о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемыми к ним актами (формы КС-2), подписанными Сторонами.

6.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые  не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.6. Датой сдачи выполнения работ по настоящему контракту считается дата  подписания формы КС-3, формы КС-2 уполномоченным лицом.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или заказчиком рекламационному акту.

Статья 7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обстоятельств.

7.1. В случае если Заказчик не предоставил утвержденную сметную документацию и/или не передал объект в установленные настоящим контрактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения Заказчиком указанных недостатков.

При указанных недостатках Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 0,1 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Статья 8. Срок действия контракта и условия его расторжения.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные контрактом сроки.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта.

Статья 10. Особые условия.

10.1. Для осуществления работ по контракту  Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10.2. Подрядчик не имеет права передавать Объект (либо отдельную его часть), а также сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации.

10.3. Ущерб нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

10.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.5. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

10.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон в праве обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.8. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Подрядчику, три – Заказчику.

10.9. Приложения к контракту:

Приложение  – смета

Статья 11. Реквизиты сторон.

11.1 Заказчик:

Администрация Оредежского сельского поселения,

Российская Федерация, 188220, Ленинградская обл., Лужский р-н, п. Оредеж, улица Комсомола, д. 7

Тел./факс : +7 (81372) 77175, 77654 
е-mail: adm-ored@yandex.ru

| ИНН | 4710026226 |
| --- | --- |
| КПП | 471001001 |

Р/С № 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК       044106001    ОКТМ  41633444

ОКАТО 41233844000  ОКПО  04184511

11.2 Подрядчик:

ООО «Строительная компания Котлотехника»

Адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 16, к. 1 литер А

Тел/факс: 8 (812) 440-64-86,

E-mail: ooo_sk_ktl@mail.ru

ИНН 7806472107  КПП 780601001

РС 4070281020000002568 в ОАО ГАНЗАКОММБАНК

БИК 044030816  КС 301018108000000816

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: И.О. главы администрации Оредежского сельского поселения ____________________А.Н. Павлов | ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «СК Котлотехника» ______________________ Юдин С.Ю. |
| --- | --- |